Teostatud tööde akt 				                  13.12.2023. a

Käesoleva aktiga loevad

Tellija – Tapa Vallavalitsus, Andrus Freienthal ja

Töövõtja – OÜ Entec Eesti, Marko Laid

koostatuks Töövõtuleping nr 7-1/23/4-1 kohaselt Tapa linnas asuvate Ambla mnt 41a ja Pargi tn 23a maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu kooskõlastatud lahenduse. Lepingu punkti 4.2.2 kohasest töömahust on teostatud 49% (kooskõlastatud planeeringu lahenduse esitamine) ning teostamata jäi antud etapist vaid planeeringulahenduse esitamine vallavalitsusele vastuvõtmiseks.

Lepingu punkti 4.2.2 alusel kuulub tasumisele summas 4998.00 € + käibemaks 999.60 €, kokku 5997.60 €.

TELLIJA .................................................                TÖÖVÕTJA .............................................

Andrus Freienthal					Marko Laid

Tapa Vallavalitsus					Entec Eesti OÜ

/allkirjastatud digitaalselt/				/allkirjastatud digitaalselt/